BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

TÊN ĐỀ TÀI:

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHÁCH SẠN

TÍCH HỢP AI TƯ VẤN KHÁCH HÀNG

PRODUCT BACKLOG

GVHD: Lưu Văn Hiền

Nhóm SVTH:

Lê Quang Minh	27211248356

Trần Thị Mỹ Lệ	27201253778

Nguyễn Phúc	27211248206

Võ Đức Quân	27211202800

Nguyễn Hữu Thắng	27211302629

Đà Nẵng, tháng 03 năm 2025

THÔNG TIN DỰ ÁN

| Dự án viết tắt |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | Xây dựng hệ thống quản lý khách sạn tích hợp AI tư vấn khách hàng |  |  |
| Ngày bắt đầu | 17/03/2025 | Ngày kết thúc | 18/05/2025 |
| Nơi thực hiện | Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Duy Tân |  |  |
| Mentor | ThS. Lưu Văn Hiền Email: luuvanhien@dtu.edu.vn Phone: 0779500029 |  |  |
| Chủ sở hữu (Product Owner) | Võ Đức Quân Email: voducquan2k3@gmail.com Tel: 0974538041 |  |  |
| Quản lý dự án (Scrum Master) | Lê Quang Minh | lequangminh0707@gmail.com | 0373652246 |
| Thành viên trong đội | Trần Thị Mỹ Lệ | mylecukty@gmail.com | 0794636404 |
|  | Nguyễn Phúc | phuc050203@gmail.com | 0398246147 |
|  | Võ Đức Quân | voducquan2k3@gmail.com | 0974538041 |
|  | Nguyễn Hữu Thắng | nhthangvp96@gmail.com | 0374701470 |

THÔNG TIN TÀI LIỆU

| Tên dự án | Xây dựng hệ thống quản lý khách sạn tích hợp AI tư vấn khách hàng |
| --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Product Backlog |
| Người thực hiện | Võ Đức Quân |

LỊCH SỬ CHỈNH CẬP NHẬT TÀI LIỆU

| Phiên bản | Người chỉnh cập nhật | Ngày | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Võ Đức Quân | 21/03/2025 | Bản nháp |
| 1.1 | Võ Đức Quân | 22/03/2025 | Bản chính thức |

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

| Người hướng dẫn | Lưu Văn Hiền | Chữ ký |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngày | …./…./2025 |
| Chủ sở hữu | Võ Đức Quân | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2025 |
| Quản lý dự án | Lê Quang Minh | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2025 |
| Thành viên | Trần Thị Mỹ Lệ | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2025 |
|  | Nguyễn Phúc | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2025 |
|  | Võ Đức Quân | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2025 |
|  | Nguyễn Hữu Thắng | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2025 |

MỤC LỤC

1. GIỚI THIỆU	1

1.1. Mục đích.	1

1.2. Phạm vi.	1

1.3. Tài liệu tham khảo.	2

2. PRODUCT BACKLOG	3

2.1. Mô tả Product Backlog	3

2.1.1 PB01 - Đăng nhập	3

2.1.2 PB02 - Đăng xuất	4

2.1.3 PB03 - Quản lý Khách Sạn	4

2.1.4 PB04 - Quản lý loại phòng	5

2.1.5 PB05 - Quản lý phòng	6

2.1.6 PB06 - Quản lý đặt phòng	8

2.1.7 PB07 - Quản lý tài khoản	9

2.1.8 PB08 - Hỗ Trợ khách hàng	10

2.1.9 PB09 - Quản lý dịch vụ	10

2.1.10 PB10 - Quản lý khách hàng	12

2.1.11 PB11 - Quản lý tài khoản	13

2.1.12 PB12 - Báo cáo thống kê	13

2.1.13 PB13 - Quản lý tiện ích	14

2.2.Ưu tiên và ước tính	14

2.3. Chia theo từng Sprirnt	16

1. GIỚI THIỆU

Đây là tài liệu Product Backlog trong quy trình Scrum. Nó bao gồm danh sách tất cả các tính năng được ưu tiên và các mô tả cho từng tính năng của sản phẩm cần phải hoàn thành trong dự án. Thông thường, Product Backlog chứa các User Story, nhưng đôi khi cũng có thể có các yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng, bugs và một số vấn đề khác.

Product Backlog trong Scrum cũng chấp nhận việc thay đổi và tăng thêm trong quá trình dự án tùy theo sự thay đổi yêu cầu của Product Owner.

1.1. Mục đích.

Tài liệu này thể hiện các yêu cầu cấp cao trong quan điểm của người dùng cuối. Những yêu cầu của người dùng sẽ được chia thành nhiều nhiệm vụ để phân công cho nhóm phát triển. Ngoài ra, tài liệu này cũng có các tiêu chuẩn chấp nhận, hữu ích cho người kiểm tra để tạo kế hoạch kiểm tra và kiểm thử.

1.2. Phạm vi.

- Các user story trong dự án

- Các yêu cầu chức năng và phi chức năng

- Sơ đồ Use case

- Biểu đồ hoạt động

- Liệt kê một số chức năng chính của hệ thống.

- -    Mô tả ngắn về tất cả các chức năng mong muốn của sản phẩm.

- -    Cho độ ưu tiên của mỗi tính năng và chức năng của sản phẩm.

1.3. Tài liệu tham khảo.

Bảng 1: Tài liệu tham khảo

| No | Reference | Note |
| --- | --- | --- |
| 1 | http://agilebench.com/blog/the-product-backlog-for-agile-teams | Cách tạo Product Backlog |
| 2 | http://www.mountaingoatsoftware.com/agile/scrum/product-backlog/example/ | Ví dụ về Product Backlog |
| 3 | KLTN-SE.01.Product Proposal.docx | Proposal Document |

- PRODUCT BACKLOG

2.1. Mô tả Product Backlog

2.1.1 PB01 - Đăng nhập

| ID | PB01 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người dùng (Khách hàng, Quản lý) |
| Mô tả | Người dùng có thể đăng nhập vào hệ thống bằng email/Passwork hoặc Google. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Người dùng truy cập vào trang đăng nhập. 2. Chọn chức năng đăng nhập (Nhấn chọn [Đăng Nhập]). 3. Nhập Username. (Nhập vào [Username] TextBox). 4. Nhập Mật khẩu (Nhập vào [Password] TextBox). 5. Gửi yêu cầu đăng nhập (Nhấn chọn [Đăng Nhập] Button). 6. Kiểm tra đăng nhập: 6.1. Kiểm tra Username. Nếu nhập sai Username, hệ thống hiển thị thông báo “Bạn nhập sai Username hoặc Password”. 6.2. Kiểm tra Mật khẩu. Nếu nhập sai Mật khẩu, hệ thống hiển thị thông báo “Bạn nhập sai Username hoặc Password”. 6.3. Nếu đăng nhập thành công, hệ thống hiển thị thông báo và chuyển sang trang thông tin người dùng. |
| Điều kiện trước | ## Tài khoản của người dùng phải tồn tại trong hệ thống (Password và Username đã được cấp mặc định) |
| Điều kiện ràng buộc | ## 1. Hệ thống phải có kết nối với cơ sở dữ liệu để xác thực thông tin đăng nhập. 2. Username và Password phải được mã hóa trước khi gửi đi để đảm bảo tính bảo mật. |

2.1.2 PB02 - Đăng xuất

| ID | PB02 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người dùng (Khách hàng, Quản lý) |
| Mô tả | Người dùng có thể đăng xuất khỏi hệ thống khi không sử dụng. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Người dùng nhấn vào nút [Đăng Xuất]. 2. Hệ thống hiện thông báo xác nhận “Bạn có chắc chắn muốn đăng xuất không?”. 3. Nếu chọn “Có”, hệ thống đăng xuất người dùng và quay về trang đăng nhập. 4. Nếu chọn “Không”, hệ thống giữ nguyên trạng thái đăng nhập và hiển thị lại trang người dùng. |
| Điều kiện trước | ## 1. Tất cả các hoạt động hoặc thao tác chưa được lưu trước khi đăng xuất sẽ không được ghi nhận. ## 2. Đảm bảo hệ thống không cho phép truy cập trở lại vào các trang yêu cầu quyền đăng nhập sau khi đã đăng xuất. |

2.1.3 PB03 - Quản lý Khách Sạn

| ID | PB03 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Quản lý |
| Mô tả | Quản lý thông tin khách sạn |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Xem thông tin khách sạn 1.1. Quản lý truy cập trang "Quản lý khách sạn". 1.2.Hệ thống hiển thị đầy đủ thông tin khách sạn, bao gồm:(Tên khách sạn,địa chỉ,số điện thoại liên hệ,email liên hệ) 1.3.Nếu thông tin hiển thị chính xác, xem thành công. 1.4.Nếu có lỗi, hệ thống hiển thị thông báo "Không thể tải dữ liệu khách sạn". 2. Sửa thông tin khách sạn 2.1. Quản lý nhấn vào nút "Chỉnh sửa thông tin". 2.2.Nhập thông tin mới vào các trường cần chỉnh sửa. 2.3.Nhấn "Lưu thay đổi". |
| Điều kiện trước | ## Quản lý đã đăng nhập vào hệ thống |
| Điều kiện ràng buộc | 1.Hệ thống chỉ cho phép tài khoản quản lý thực hiện chỉnh sửa. 2.Hệ thống kiểm tra và lưu lịch sử chỉnh sửa thông tin khách sạn. |

2.1.4 PB04 - Quản lý loại phòng

| ID | PB04 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Quản lý |
| Mô tả | Quản lý danh mục loại phòng |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Đăng nhập vào hệ thống 2. Vào trang Quản lý phòng 3. Thêm phòng mới 3.1. Nhập tên phòng (Tên không được để trống), mã phòng, mô tả phòng. 3.2. Kiểm tra: 3.2.1. Nếu hợp lệ, hiển thị thông báo "Thêm thành công". 3.2.2. Nếu không hợp lệ, hiển thị "Thêm thất bại, vui lòng thử lại" 4. Xóa Phòng 4.1. Vào "Danh sách phòng", chọn "Xóa" trên phòng cần xóa. 4.2 Kiểm tra: 4.2.1. Nếu không thể xóa, hiển thị "Không thể xóa phòng". 4.2.2. Nếu có thể xóa, xác nhận "Bạn có chắc chắn xóa?". 4.2.3. Nếu đồng ý, phòng sẽ bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu. 4.2..4. Nếu hủy, quay lại danh sách phòng. 5. Sửa phòng 5.1. Vào "Danh sách phòng", chọn "Sửa" trên phòng cần chỉnh sửa. 5.2. Nhập lại tên phòng (Tên không được để trống), mô tả phòng. 5.3. Nhấn "Cập nhật" để gửi yêu cầu. 5.4. Kiểm tra: 5.4.1. Nếu sai định dạng, hiển thị "Có lỗi xảy ra, vui lòng nhập lại". - 5.4.2. Nếu đúng, thông báo "Cập nhật thành công" |
| Điều kiện trước | Quản lý đã đăng nhập vào hệ thống. |
| Điền kiện ràng buộc | - Hệ thống không cho phép xóa loại phòng nếu có đơn đặt phòng đang sử dụng. - 2. Dữ liệu phải được cập nhật ngay sau khi chỉnh sửa. |

2.1.5 PB05 - Quản lý phòng

| ID | PB05 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Quản lý |
| Mô tả | Quản lý thông tin phòng trong khách sạn |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Đăng nhập vào hệ thống 2. Vào trang Quản lý phòng 3. Thêm phòng mới 3.1. Nhập tên phòng (Tên không được để trống), mã phòng, mô tả phòng. 3.2. Kiểm tra: 3.2.1. Nếu hợp lệ, hiển thị thông báo "Thêm thành công". 3.2.2. Nếu không hợp lệ, hiển thị "Thêm thất bại, vui lòng thử lại" 4. Xóa Phòng 4.1. Vào "Danh sách phòng", chọn "Xóa" trên phòng cần xóa. 4.2 Kiểm tra: 4.2.1. Nếu không thể xóa, hiển thị "Không thể xóa phòng". 4.2.2. Nếu có thể xóa, xác nhận "Bạn có chắc chắn xóa?". 4.2.3. Nếu đồng ý, phòng sẽ bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu. 4.2..4. Nếu hủy, quay lại danh sách phòng. 5. Sửa phòng 5.1. Vào "Danh sách phòng", chọn "Sửa" trên phòng cần chỉnh sửa. 5.2. Nhập lại tên phòng (Tên không được để trống), mô tả phòng. 5.3. Nhấn "Cập nhật" để gửi yêu cầu. 5.4. Kiểm tra: 5.4.1. Nếu sai định dạng, hiển thị "Có lỗi xảy ra, vui lòng nhập lại". 5.4.2. Nếu đúng, thông báo "Cập nhật thành công" 6. Tìm kiếm phòng 6.1.Truy cập danh sách phòng. 6.2.Nhập tiêu chí tìm kiếm (ngày đến – ngày đi, số lượng người, giá, mã phòng, v.v.). 6.3Hệ thống hiển thị danh sách phòng phù hợp. |
| Điều kiện trước | Quản lý đã đăng nhập. |
| Điều kiện ràng buộc | - Hệ thống không cho phép xóa phòng đang có đơn đặt - Tên phòng không được để trống khi thêm hoặc chỉnh sửa. |

2.1.6 PB06 - Quản lý đặt phòng

| ID | PB06 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Khách hàng, Khách vãng lai, Quản lý |
| Mô tả | Quản lý quy trình đặt và hủy phòng thanh toán online |
| Tiêu chí chấp nhận | - Truy cập trang "Đặt phòng". 1.1.Chọn phòng mong muốn. 1.2. Nhập thông tin khách hàng: họ tên, số điện thoại, email, ngày nhận – ngày trả. 1.3.Xác nhận thông tin và nhấn [Đặt phòng]. 1.4.Kiểm tra: 1.4.1. Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống hiển thị "Đặt phòng thành công" và gửi email xác nhận. 1.4.2. Nếu thông tin không hợp lệ, hệ thống hiển thị "Vui lòng kiểm tra lại thông tin". - Hủy đặt phòng 2.1.Truy cập danh sách đơn đặt phòng. 2.2. Chọn phòng muốn hủy và nhấn [Hủy]. 2.3. Kiểm tra: 2.3.1. Nếu ngày hủy cách ngày nhận phòng dưới 10 ngày, hệ thống hiển thị "Không thể hủy, vui lòng liên hệ hỗ trợ". 2.3.2. Nếu đủ điều kiện hủy, hệ thống hiển thị xác nhận "Bạn có chắc chắn muốn hủy?". 2.3.3. Nếu đồng ý, hệ thống cập nhật trạng thái phòng và gửi email xác nhận hủy đặt phòng. - Xem đơn đặt phòng 3.1. Truy cập trang "Lịch sử đặt phòng". 3.2. Hệ thống hiển thị danh sách đơn đặt phòng kèm thông tin chi tiết (mã đơn, loại phòng, trạng thái, ngày nhận – ngày trả, số tiền). 3.3. Cho phép tìm kiếm đơn đặt phòng theo trạng thái, ngày nhận phòng hoặc mã đơn. - Thanh toán online 4.1. Chọn đơn đặt phòng cần thanh toán. 4.2.Chọn phương thức thanh toán: Tiền mặt hoặc QR Pay. 4.3.Kiểm tra: 4.3.1. Nếu thanh toán thành công, hệ thống cập nhật trạng thái đặt phòng và hiển thị "Thanh toán thành công". 4.3.2. Nếu thanh toán thất bại, hiển thị "Thanh toán không thành công, vui lòng thử lại". |
| Điều kiện trước | 1. Khách hàng và quản lý phải đăng nhập vào hệ thống. 2. Khách vãng lai phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân khi đặt phòng. |
| Điều kiện ràng buộc | - 1. Không thể đặt phòng nếu phòng đã được đặt trước. 2. Không thể hủy phòng nếu đã quá thời hạn 10 ngày trước ngày đến. 3. Thanh toán chỉ có thể thực hiện nếu đơn đặt phòng chưa thanh toán. |

2.1.7 PB07 - Quản lý tài khoản

| ID | PB07 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Khách hàng |
| Mô tả | Khách hàng có thể quản lý thông tin cá nhân và lịch sử đặt phòng. |
| Tiêu chí chấp nhận | - Khách hàng truy cập trang tài khoản cá nhân.Xem lịch sử đặt phòng. - Xem lịch sử đặt phòng của mình. - Cập nhật thông tin cá nhân (họ tên, số điện thoại, địa chỉ, mật khẩu). - Nếu cập nhật thành công, hệ thống hiển thị thông báo xác nhận. - Nếu có lỗi, hệ thống hiển thị thông báo lỗi. - Nếu quên mật khẩu, khách hàng có thể yêu cầu đặt lại qua email. |
| Điều kiện trước | Khách hàng đã đăng nhập hợp lệ. |
| Điều kiện ràng buộc | - Hệ thống gửi email xác nhận khi cập nhật thông tin hoặc đặt lại mật khẩu. - Mật khẩu phải được mã hóa để bảo mật. |

2.1.8 PB08 - Hỗ Trợ khách hàng

| ID | PB08 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Khách hàng,Quản lý |
| Mô tả | Cung cấp các kênh hỗ trợ khách hàng |
| Tiêu chí chấp nhận | - Chatbot hỗ trợ khách hàng: - Người dùng truy cập mục hỗ trợ và chọn [Chatbot]. - Nhập câu hỏi hoặc chọn từ các câu hỏi gợi ý. - Chatbot phân tích và trả lời dựa trên dữ liệu có sẵn. - Nếu chatbot không giải đáp được, gợi ý liên hệ nhân viên khách sạn. - Nhắn tin trực tiếp với khách sạn: - Người dùng truy cập mục hỗ trợ và chọn [Nhắn tin trực tiếp]. - Nhập nội dung tin nhắn và gửi hỗ trợ. - Khách sạn nhận được thông báo và phản hồi. - Hệ thống lưu lại lịch sử tin nhắn. |
| Điều kiện trước | - Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống (với nhắn tin trực tiếp). - Chatbot phải có dữ liệu để trả lời các câu hỏi phổ biến. |
| Điều kiện ràng buộc | - Quản lý khách sạn phải trực tuyến để hỗ trợ trong giờ làm việc. - Tin nhắn giữa khách hàng và phía khách sạn phải được bảo mật. |

2.1.9 PB09 - Quản lý dịch vụ

| ID | PB09 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Quản lý |
| Mô tả | Quản lý các dịch vụ khách sạn cung cấp |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Đăng nhập vào hệ thống 2. Chọn chức năng Quản lý dịch vụ 3. Thêm dịch vụ mới 3.1. Nhập thông tin dịch vụ mới 3.2. Kiểm tra: 3.2.1. Nếu hợp lệ, hiển thị thông báo "Thêm thành công". 3.2.2. Nếu không hợp lệ, hiển thị "Thêm thất bại, vui lòng thử lại" 4. Xóa dịch vụ 4.1. Vào "Danh sách dịch vụ", chọn "Xóa" trên dịch vụ cần xóa. 4.2 Kiểm tra: 4.2.1. Nếu không thể xóa, hiển thị "Không thể xóa". 4.2.2. Nếu có thể xóa, xác nhận "Bạn có chắc chắn xóa?". 4.2.3. Nếu đồng ý, dịch vụ sẽ bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu. 4.2..4. Nếu hủy, quay lại danh sách dịch vụ. 5. Sửa dịch vụ 5.1. Vào "Danh sách dịch vụ", chọn "Sửa" trên dịch vụ cần chỉnh sửa. 5.2. Nhập lại tên dịch vụ (Tên không được để trống), mô tả dịch vụ. 5.3. Nhấn "Cập nhật" để gửi yêu cầu. 5.4. Kiểm tra: 5.4.1. Nếu sai định dạng, hiển thị "Có lỗi xảy ra, vui lòng nhập lại". - 5.4.2. Nếu đúng, thông báo "Cập nhật thành công" |
| Điều kiện trước | Quản lý đã đăng nhập. |
| Điều kiện ràng buộc | Không thể xóa dịch vụ nếu đang có đơn đặt từ khách hàng. |

2.1.10 PB10 - Quản lý khách hàng

| ID | PB10 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Quản lý |
| Mô tả | Quản lý có thể xem thông tin khách hàng, tìm kiếm, phân loại và xem lịch sử đặt phòng của khách hàng. |
| Tiêu chí chấp nhận | - Xem danh sách khách hàng 1.1. Truy cập trang "Quản lý khách hàng". 1.2. Hệ thống hiển thị danh sách khách hàng với các thông tin: họ tên, số điện thoại, email, số lần đặt phòng. 1.3. Cho phép tìm kiếm khách hàng theo tên, email hoặc số điện thoại. - Xem lịch sử đặt phòng của khách hàng 2.1.Chọn khách hàng trong danh sách. 2.2.Hệ thống hiển thị lịch sử đặt phòng của khách hàng, bao gồm: mã đặt phòng, ngày đặt, trạng thái đặt, số tiền đã thanh toán. - Sửa thông tin khách hàng 3.1.Chọn khách hàng cần chỉnh sửa. 3.2.Cập nhật các thông tin như họ tên, số điện thoại, email. 3.3.Nhấn [Lưu] để cập nhật. 3.4.Kiểm tra: 3.4.1. Nếu thông tin hợp lệ, hiển thị "Cập nhật thành công". - 3.4.2.Nếu không hợp lệ, hiển thị "Thông tin không hợp lệ, vui lòng thử lại". 4. Phân loại khách hàng 4.1 Hệ thống tự động phân loại khách hàng dựa trên số lượng đặt phòng (VIP, Thường, Mới). |
| Điều kiện trước | Quản lý đã đăng nhập vào hệ thống. |
| Điều kiện ràng buộc | Quản lý chỉ có quyền xem và phân loại, không thể chỉnh sửa thông tin cá nhân của khách hàng. |

2.1.11 PB11 - Quản lý tài khoản

| ID | PB11 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Quản lý |
| Mô tả | Quản lý có quyền hỗ trợ khách hàng đặt lại mật khẩu và chỉnh sửa thông tin khách hàng nếu cần. |
| Tiêu chí chấp nhận | - Truy cập trang quản lý tài khoản khách hàng. - Xem danh sách khách hàng và thông tin cơ bản (tên, email, số điện thoại, lịch sử đặt phòng). - Chỉnh sửa thông tin của khách hàng khi cần. - Nếu chỉnh sửa thành công, hệ thống hiển thị thông báo "Cập nhật thông tin khách hàng thành công". - Nếu có lỗi trong quá trình chỉnh sửa, hệ thống hiển thị thông báo lỗi phù hợp. - Đặt lại mật khẩu cho khách hàng khi họ quên mật khẩu. Hệ thống gửi email chứa mật khẩu tạm thời. - Xem lịch sử đặt phòng của từng khách hàng để hỗ trợ tra cứu. |
| Điều kiện trước | Quản lý đã đăng nhập. |
| Điều kiện ràng buộc | - Hệ thống ghi lại lịch sử chỉnh sửa tài khoản. |

2.1.12 PB12 - Báo cáo thống kê

| ID | PB11 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Quản lý |
| Mô tả | Tổng hợp báo cáo về hoạt động khách sạn |
| Tiêu chí chấp nhận | - Quản lý truy cập trang báo cáo. - Xem thống kê số lượng đặt phòng theo ngày, tuần, tháng. - Xem báo cáo doanh thu từ dịch vụ và đặt phòng. - Xuất báo cáo ra file Excel/PDF. - Nếu có lỗi, hệ thống hiển thị thông báo. |
| Điều kiện trước | ## Quản lý đã đăng nhập. |
| Điều kiện ràng buộc | Dữ liệu báo cáo phải chính xác và cập nhật liên tục. |

2.1.13 PB13 - Quản lý tiện ích

| ID | PB12 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Quản lý |
| Mô tả | Quản lý tiện ích trong khách sạn |
| Tiêu chí chấp nhận | - Truy cập trang quản lý tiện ích. - Thêm một tiện ích mới bằng cách nhập thông tin và nhấn [Lưu]. - Xem danh sách tiện ích hiện có. - Cập nhật thông tin tiện ích và lưu thay đổi. - Xóa tiện ích nếu không còn sử dụng. |
| Điều kiện trước | Quản lý đã đăng nhập. |
| Điều kiện ràng buộc | Tiện ích có thể áp dụng chung cho khách sạn hoặc từng loại phòng. |

2.2.Ưu tiên và ước tính

Bảng xx: Bảng mức độ ưu tiên

| Mức độ ưu tiên | Mức độ ảnh hưởng | Ký hiệu |
| --- | --- | --- |
| Rất cao | Ảnh hưởng nghiêm trọng | 1 |
| Cao | Ảnh hưởng nghiêm trọng | 2 |
| Trung bình | Có ảnh hưởng | 3 |
| Thấp | Không ảnh hưởng | 4 |

| ID | Chủ đề | Sự ưu tiên |
| --- | --- | --- |
| PB01 | Đăng nhập | 2 |
| PB02 | Đăng xuất | 2 |
| PB03 | Quản lý khách sạn | 1 |
| PB04 | Quản lý loại phòng | 2 |
| PB05 | Quản lý phòng | 2 |
| PB06 | Quản lý đặt phòng | 2 |
| PB07 | Quản lý tài khoản | 1 |
| PB08 | Hỗ trợ khách hàng | 3 |
| PB09 | Quản lý dịch vụ | 1 |
| PB10 | Quản lý khách hàng | 3 |
| PB11 | Quản lý tài khoản | 1 |
| PB12 | Báo cáo thông kê | 3 |
| PB13 | Quản lý tiện ích | 2 |

2.3. Chia theo từng Sprirnt

| Sprint | Function | Started Date | Due Date |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 |  | 26/03/2025 | 11/04/2025 |
| Sprirnt 2 |  | 12/04/2025 | 28/04/2025 |
| Sprirnt 3 |  | 29/04/2025 | 15/05/2025 |